附件1

2020年度水利工程建设监理和甲级质量检测单位

“双随机、一公开”抽查工作计划

2020年度水利工程建设监理和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查工作计划分两批进行，具体工作安排通知如下。

一、5月，印发《水利部办公厅关于开展2020年度水利工程建设监理和甲级质量检测单位“双随机、一公开”抽查工作的通知》，抽取检查对象。

二、5月至6月，对第一批15家水利工程建设监理单位和10家甲级质量检测单位开展抽查工作。

三、7月至8月，对第二批15家水利工程建设监理单位和10家甲级质量检测单位开展抽查工作。

四、9月，在水利部官网和全国水利建设市场监管平台公开第一批抽查结果。

四、10月，在水利部官网和全国水利建设市场监管平台公开第二批抽查结果。

根据新冠肺炎疫情防控工作要求，抽查时间如有调整，另行通知。