# 附件3

# ××省（自治区、市）中小河流治理项目储备情况

# 报告（提纲）

（要求：按照河流总体规划、分段实施的要求，复核河道现状防洪标准和行（泄）洪能力，在已实施的治理工程基础上，统筹河流上下游、左右岸、干支流防洪要求，优先考虑防洪问题突出、有防洪保护对象的重要河段，并以整条河流为单元梳理出重点中小河流总体治理任务及后续还需实施的治理任务）

参考格式：截至2020年12月底，我省（自治区、市）已对××条流域面积200～3000km2中小河流实施治理，已完工项目××个，完成治理河长××公里。

2020年4月，我省（自治区、市）曾对2020～2025年计划实施的中小河流治理项目进行梳理后报水利部备案，根据我省（自治区、市）经济社会发展需求并结合近几年洪涝灾害发生情况，区分轻重缓急，重新梳理了2023～2025年拟实施中小河流治理项目，详细情况见附表1。2023～2025年拟实施中小河流治理项目××个，投资预算××万元，预计治理河长××公里，涉及中小河流××条。

《提升工程》实施完成后，××省（自治区、市）后续还需治理河长××公里，涉及中小河流××条，详见附表2。

附表1. ××省（自治区、市）2023～2025年拟实施中小河流治理项目汇总表

附表2. ××省（自治区、市）中小河流治理情况调查表

附表1

××省（自治区、市）2023～2025年拟实施中小河流治理项目汇总表

| 排序 | 项目名称 | 项目所在行政区 |  |  | 治理内容 | 治理河长（km） | 投资预算（万元） | 预计初设批复完成时间 （年月） | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目所在河流 基本信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省级 | 市级 | 县级 |  |  |  |  | （年月） | （年月） | 河流名称 | 流域面积（km2） | 所属流域机构 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 39.3 | 3698.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 如：泃河右堤宝坻区三岔口闸至九王庄大桥段治理工程 |  |  | 宝坻区 | 右堤16.5km堤防加高加固、路面建设等 | 16.5 | 2170 |  | 2023年1月 | 2023年12月 | 泃河 | 1766 | 海委 |
| 2 | 如：兰泉河治理工程 |  |  | 蓟州区 | 右堤19km堤防复堤及堤顶路面建设等 | 22.8 | 1528.6 |  |  |  | 兰泉河 | 395 | 海委 |

注：1.投资不含征地移民、城市建设和景观投资。

2.所属流域机构包括长委、黄委、淮委、海委、珠委、松辽委、太湖局。

3.在《提升工程》未下达的治理任务范围内，各省根据经济社会发展需求并结合近几年洪涝灾害发生情况对2023~2025年拟实施建设项目按重要性进行排序。

附表2

××省（自治区、市）中小河流治理情况调查表

| 编号 | 河流名称 | 流域 面积（km2） | 流经区域（×市×县、……） | 辖区内河流长度（km） | 总治理任务（km） | 2021年前 |  | 2021～2025年 |  | 后续治理河长（km） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 已完成治理河长（km） | 已完工项目（个） | 预计完成治理河长（km） | 预计实施项目（个) |  | 是否跨省河流 | 河流长度（km） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 |  |

注：1.对已完成治理任务的中小河流，预计完成治理河长、项目及后续治理河长均填写“0”；对于未开展过治理的中小河流，已完成治理河长及项目填写“0”。

2.总治理任务应为河流现状防洪标准下已完成治理河长、预计完成治理河长和后续治理河长之和。

3.2021~2025年《提升工程》预计治理河长和预计实施项目个数，应根据2021年已备案项目、2022年（附表3）及2023~2025年（附表4）拟实施项目进行系统梳理后填写。

4.后续治理河长为《提升工程》实施完成后，还需要治理的河长（未列入过以往规划），如无可填写“0”。

5.对于跨省河流，请在备注内填写“是”，并填河流长度。

6.为满足后期系统升级和上图需求，请各省整理并提供200~3000平方公里中小河流水系的矢量数据文件（ovobj、shp、kml、kmz等格式，CGCS-2000坐标系）。